Montevideo, 13 de mayo de 2022

Licitación I/45 "Proyecto y Ejecución de la Iluminación de la Ruta 5 - Bypass Centenario, desde la progresiva 4km900 hasta la progresiva 7km750km "

CND-CVU/CC/18/258/2021

COMUNICADO N° 1

Al amparo de lo dispuesto en el pliego de licitación (Sección I, Art. 11), se realiza la siguiente enmienda:

- Articulo 13

Donde dice:

  - La oferta estará integrada por:

    - Documentos y formularios de información para la calificación del Oferente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 y los modelos contenidos en la Sección 4 – Formularios de la Licitación.

    - Oferta, de acuerdo con los modelos contenidos en la Sección 4 – Formularios de la Licitación.

    - Cuadro de metrajes con indicación de precios unitarios redondeados al centésimo y previo a la firma del contrato deberá presentarlo con los descuentos ofrecidos en la oferta redondeados al centésimo.

    - Proyecto del Oferente con su debido cuadro de metrajes, si corresponde.

    - Ofertas variantes con su debido cuadro de metrajes, si corresponde.

    - Se presentará un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las  actividades relativas a las obras.

Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de fondos (PFF) necesario para la ejecución del mencionado plan de avanzamiento a precios de contrato en forma mensual e indicando totales mensuales, de acuerdo a los siguientes puntos de control (plazos parciales), los cuales serán válidos si otros valores no fueran estipulados en la Sección 2 – Datos de la Licitación, expresados como porcentaje de avance respecto del monto total de la oferta:

| Avance | Plazo parcial 1 | Plazo parcial 2 | Plazo final |
| --- | --- | --- | --- |
|  | al 1/3 del plazo total | Al 2/3 del plazo total | al plazo total |
| Máximo | 50,0% | 100,0% | 100,0% |
| Mínimo | 12.5% | 50,0% | 100,0% |

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el Presente Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un plazo nuevo.

    - Certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales – Sección Interdicciones o similar para empresas extranjeras, vigente al día hábil anterior a la fecha de la apertura o recibo que acredite su solicitud.

    - Comprobante vigente que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).

Debe decir:

  - La oferta estará integrada por:

    - Documentos y formularios de información para la calificación del Oferente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 y los modelos contenidos en la Sección 4 – Formularios de la Licitación.

    - Oferta, de acuerdo con los modelos contenidos en la Sección 4 – Formularios de la Licitación.

    - Cuadro de metrajes con indicación de precios unitarios redondeados al centésimo y previo a la firma del contrato deberá presentarlo con los descuentos ofrecidos en la oferta redondeados al centésimo.

    - Proyecto del Oferente con su debido cuadro de metrajes, si corresponde.

    - Ofertas variantes con su debido cuadro de metrajes, si corresponde.

    - Se presentará un Plan de desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las  actividades relativas a las obras.

    - Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de fondos (PFF) necesario para la ejecución del mencionado plan de avanzamiento a precios de contrato en forma mensual e indicando totales mensuales, de acuerdo a los siguientes puntos de control (plazos parciales), los cuales serán válidos si otros valores no fueran estipulados en la Sección 2 – Datos de la Licitación, expresados como porcentaje de avance respecto del monto total de la oferta:

| Avance | Plazo parcial 1 | Plazo parcial 2 | Plazo final |
| --- | --- | --- | --- |
|  | al 1/3 del plazo total | Al 2/3 del plazo total | al plazo total |
| Máximo | 50,0% | 100,0% | 100,0% |
| Mínimo | 12.5% | 50,0% | 100,0% |

Los plazos a que se debe referir el flujo de fondos es el establecido en el Presente Pliego, independientemente que el oferente haya ofrecido un plazo nuevo.

    - Certificado expedido por el Registro Nacional de Actos Personales – Sección Interdicciones o similar para empresas extranjeras, vigente al día hábil anterior a la fecha de la apertura o recibo que acredite su solicitud.

    - Comprobante vigente que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).

Y con la presente, adjuntamos Comunicado N° 1 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A

Cr. Jorge Olazabal

Gerente General

LM